Retrospectiva

Que hemos hecho bien
Nos hemos repartido bien el trabajo : Desde el principio teniamos claro las tareas que iba a hacer cada uno
Buen trabajo en equipo : Siempre que alguno tenia algún problema el otro le intentaba ayudar a solucionarlo
Que hemos hecho mal
Subestimar el tiempo de las tareas : La estimación de la mayoría de tareas se nos han quedado cortas.
Falta de investigación antes de empezar el proyecto : Tendríamos que haber investigado un poco más las tareas a las que nos íbamos a tener que enfrentar para estar más preparados y para haber estimado mejor las horas de cada tarea.
Mal planteamiento de la BBDD : Cambiamos muchas veces la estructura de la BBDD por el mal planteamiento que hicimos la primera semana de proyecto y eso nos hizo perder mucho tiempo.
Mejoras
Invertir más tiempo de investigación : Se hubiéramos invertido más tiempo en investigar mejor el proyecto creemos que nos hubiera dado más tiempo para completar más tareas .